BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2018 YILI FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER:

I- GENEL BİLGİLER

- MİSYON VE VİZYON

- GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

- Örgüt Yapısı

- Fiziksel Yapı

  - Taşınmazların Dağılımı

  - Kapalı Alanların Dağılımı

  - Eğitim Alanları ve Derslikler

  - Sosyal Alanlar

    - Kantinler ve Kafeteryalar

    - Yemekhaneler

    - Misafirhane

    - Öğrenci Yurtları

    - Lojmanlar

    - Spor Tesisleri

    - Toplantı-Konferans Salonları

  - Hizmet Alanları

    - Akademik Personel Hizmet Alanları

    - İdari Personel Hizmet Alanları

  - Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları

- Yatırım Projeleri

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

- BİTEN İNŞAATLAR

- İHALELER

- ÖDENEK DURUMU

- 2019 HEDEFLER

I- GENEL BİLGİLER

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Yapı İşleri Uygulama Yönetmeliği, Tebliğler vb.) Üniversitemizin gelişim planları doğrultusunda ihtiyaç duyulan fiziki mekânların inşa edilmesi öncelikli ve ana prensibimiz olmakla birlikte, bunun yanında mevcut yapıların küçük nitelikli bakım onarım çalışmaları ile yapımı tamamlanan işlerin muayene ve kabul işleri genel hatları ile 2018 yılı içerisinde faaliyet gösterdiğimiz alanlar olarak karşımıza çıkmıştır.

Başkanlığımız 2018 yılında 7 adet yapım işi 3 adet hizmet alım ihalesi 2 adet mal alımı ihalesi yaparak sonuçlandırmıştır. Tüm bu ihalelerin toplam sözleşme fiyatı 10.867.670,75 TL (kdv hariç) tutarında olmuştur.

2018 mali yılı içerisinde Başkanlığımız tarafından faaliyet gösterilen alanlar ve yapılan işler genel hatları ile yukarıda ifade edilmiş olup; atfedilen hususlardan hareketle 2018 yılı için Merkezi Bütçe tarafından Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ayrılmış olan 41.374.500,00 TL tutarındaki ödeneğin 38.281.020,36 TL tutarı (yapım işi, hizmet alımı, mal alım işi, personel giderleri ve küçük nitelikli bakım-onarım çalışmaları..) harcanılmış ve 2018 mali yılı içerisinde Başkanlığımıza ayrılan bütçenin 92,52 sine tekabül edecek oranda gerçekleşme sağlanmıştır.

2018 Yılında Üniversitemiz sınırları içerisinde yer alan kampüs alanları ve ilçelerde bulunan hizmet binalarının ihtiyacı olan küçük nitelikli bakım-onarım çalışmaları kapsamında 1.121.639,90 TL harcama yapılmıştır.

A- MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz;

Ülkemizin ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak dünyadaki yapım alanındaki gelişmeleri en verimli şekilde değerlendirip, Üniversitemizdeki üretkenliğini ve hizmetlerini artırarak sürdürmesini sağlayabilecek her türlü teknik hizmet vermeyi görev edinmektedir.

Vizyonumuz;

Üniversitemizin ihtiyaçları ve vizyonu doğrultusunda tüm birimlerin ihtiyacı olan yapılaşmayı, alt yapıyı, teknolojiyi, konforu, estetiği, donanımı ve teknik desteği sağlayabilmek, gelişmeleri takip ederek Üniversitemizi ve dolayısıyla Ülkemizi geleceğe en iyi, en doğru, en ekonomik şekilde hazırlayabilmek için var gücümüzle çalışmaktır.

B- GÖREV VE SORUMLULUKLAR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununu 51. maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen “124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı ve Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görevleri:

- Bina ve tesislerin projelerini yapmak ve fizibilitelerini hazırlamak,

- İhalesi yapılacak işlerin maliyetlerini hesaplamak, ihale işlem dosyalarını hazırlamak, ihaleleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

- İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,

- Kampüsün ve ilçelerdeki okullarımızın su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek,

- Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, elektrik, jeneratör, havalandırma sistemleri gibi tesislerin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımını yapmak ya da yaptırmak,

- Kampüs ve diğer birimlerin peyzaj çalışmalarını yapmak,

- Üniversitemizin katma bütçe ve bütçe dışı kaynaklardan yapılan ve yapılacak yatırımların en rasyonel, en ekonomik ve en güvenli bir şekilde projelerin gerçekleşmesini sağlamaktır.

Bu çalışmaları yaparken öğrencilerin, akademik ve idari personellerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı, mesleki ve akademik çalışmalarını yapabilecekleri modern kampüs anlayışı her düzeyde düşünülmekte ve uygulanmaktadır.

C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

- ORGANİZASYON YAPISI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı olarak, Kurumun işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek, mevcut 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü vekili, 8 Mühendis, 1 Mimar, 9 Tekniker, 6 Teknisyen, Bilgisayar İşletmeni, 1 Memur, 1 Kaloriferci olmak üzere 29 personel ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, gelecekteki sağlıklı nesillerin oluşturulmasına yönelik; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekanları, Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun şekilde çağdaş tesisler kurma çalışmalarını yapmaktır.

- FİZİKSEL YAPI

  - Açık Alanların Dağılımı

| Bayburt Üniversitesi Açık Alanların Dağılımı |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yerleşke Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m2) |  |  | Toplam (m2) | Açıklama |
|  | Üniversite | Maliye Hazinesi | Diğer |  |  |
| Dede Korkut Külliyesi | 16.592,28 |  | 12.658,86 | 29.251,14 | m2 |
| Bâbertî Külliyesi | 577.724,24 | 453.239,09 | - | 1.030.963,33 | m2 |
| Askeri Alan | - | 1.103.058,36 | - | 1.103.058,36 | m2 |
| Beydağı | - | 230.059,48 | - | 230.059,48 | m2 |
| Demirözü Külliyesi | - | 20.196,63 | 40.200,00 | 60.396,63 | m2 |
| Esentepe Külliyesi | - | 9.940,91 | - | 9.940,91 | m2 |
| Valilik Karşısı | 6.738,47 | - | - | 6.738,47 | m2 |
| Aydıntepe Külliyesi | - | 118.505,75 | X | 118.505,75 | m2 |
| TOPLAM |  |  |  | 2.588.914,02 | m2 |

  - Kapalı Alanların Dağılımı

| KAPALI ALANLAR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kampüs Alanı |  | Toplam (m2) |
| Dede Korkut Külliyesi | Rektörlük Binası | 1.650 m2 |
|  | İİBF | 6.026 m2 |
|  | Mühendislik Fakültesi | 8.983 m2 |
|  | İdari Bina | 1.962 m2 |
|  | Sağlık Bilimleri Fakültesi + İlahiyat Fakültesi | 11.573 m2 |
|  | Personel Yemekhanesi | 662,15 m2 |
|  | Öğrenci Yemekhanesi | 570 m2 |
|  | Gençlik Evi | 290 m2 |
| Esentepe Külliyesi | Adalet MYO | 1.830 m2 |
|  | Eski Lojmanlar | 3.670 m2 |

| Bâbertî Külliyesi | Eğitim Fakültesi | 22.000 m2 |
| --- | --- | --- |
|  | Bayburt MYO | 2.512 m2 |
|  | Merkezi Araştırma Laboratuvarı | 1.898,80 m2 |
|  | Kapalı Otopark | 1.800 m2 |
|  | Konukevi | 3.940,52 m2 |
|  | Konferans Salonu | 1.269 m2 |
|  | A Blok Lojmanlar | 11.700 m2 |
|  | B Blok Lojmanlar | 12.320 m2 |
|  | Kapalı Spor Salonu | 11.558,80 m2 |
|  | İlahiyat Fakültesi | 22.000 m2 |
|  | Yaşam Merkezi | 17.462,14 m2 |
|  | Kütüphane | 11.354,23 m2 |
|  | Soyunma odaları ve Kafeterya | 804 m2 |
| Demirözü Külliyesi | M.Y.O. Hizmet Binası | 2.180 m2 |
|  | Yurt Binaları | 3.058 m2 |
|  | Yemekhane | 1.090 m2 |
|  | Okul Binası Yeni | 5.706,34 m2 |
| Aydıntepe Külliyesi | Aydıntepe MYO | 5.765 m2 |
|  | Yurt Binaları | 3.058 m2 |
|  | Lojmanlar | 1.320 m2 |
|  | Kapalı Spor Salonu | 1.356 m2 |
|  | Yemekhane | 1.090 m2 |
| TOPLAM |  | 182.458,64 m2 |

  - Eğitim Alanları ve Derslikler

Dede Korkut Külliyesi

| Sağlık Bilimleri Fakültesi + İlahiyat Fakültesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Alanı | Amfi | Sınıf | Bilgisayar Lab. | Diğer Lab. | KonferansSalonu | Toplantı Salonu |
| 0-50 Kişilik |  | 11 | 1 | 6 |  | 1 |
| 51-75 Kişilik |  | 8 |  |  | 1 |  |
| 76-100 Kişilik |  | 3 |  |  |  |  |
| Toplam | - | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 |

Dede Korkut Külliyesi

| Mühendislik Fakültesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Alanı | Amfi | Sınıf | Bilgisayar Lab. | Diğer Lab. | KonferansSalonu | Toplantı Salonu |
| 0-50 Kişilik |  | 6 | 1 | 10 |  | 1 |
| 51-75 Kişilik |  | 5 | 1 |  | 1 |  |
| 76-100 Kişilik |  | 2 |  |  |  |  |
| 101-150 Kişilik | 1 |  |  |  |  |  |
| Toplam | 1 | 13 | 2 | 10 | 1 | 1 |

Dede Korkut Külliyesi

| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Alanı | Amfi | Sınıf | Bilgisayar Lab. | Diğer Lab. | KonferansSalonu | Toplantı Salonu |
| 0-50 Kişilik |  |  |  |  |  | 1 |
| 51-75 Kişilik |  | 1 |  |  |  |  |
| 76-100 Kişilik |  | 1 |  |  |  |  |
| 101-150 Kişilik | 1 | 8 | 1 |  |  |  |
| 151-250 Kişilik |  |  |  |  | 1 |  |
| Toplam | 1 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |

Bâbertî Külliyesi

| Eğitim Fakültesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Alanı | Amfi | Sınıf | Bilgisayar Lab. | Diğer Lab. | KonferansSalonu | Toplantı Salonu |
| 0-50 Kişilik |  | 18 | 2 |  |  | 2 |
| 51-75 Kişilik |  | 16 | 1 |  |  |  |
| 76-100 Kişilik |  | 2 |  |  |  |  |
| 101-150 Kişilik | 4 | 2 |  |  |  |  |
| 151-250 Kişilik |  |  |  |  |  |  |
| 251-Üzeri Kişilik |  |  |  |  | 1 |  |
| Toplam | 4 | 38 | 3 | - | 1 | 2 |

Bâbertî Külliyesi

| İlahiyat Fakültesi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Alanı | Amfi | Sınıf | Bilgisayar lab. | Diğer lab. | Konferans salonu | Toplantı salonu |
| 0-50 Kişilik |  | 2 |  |  |  |  |
| 75-100 Kişilik |  | 22 |  |  |  |  |
| 251-Üzeri Kişilik |  |  |  |  | 1 |  |
| Toplam | - | 24 |  | - | 1 | - |

Bâbertî Külliyesi

| Meslek Yüksek Okulu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Alanı | Amfi | Sınıf | Bilgisayar Lab. | Diğer Lab. | KonferansSalonu | Toplantı Salonu |
| 0-50 Kişilik |  | 5 | 3 |  |  |  |
| 51-75 Kişilik |  | 3 |  |  |  |  |
| Toplam | - | 8 | 3 | - | - | - |

Aydıntepe Külliyesi

| Meslek Yüksek Okulu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Alanı | Amfi | Sınıf | Bilgisayar Lab. | Diğer Lab. | KonferansSalonu | Toplantı Salonu |
| 0-50 Kişilik |  | 9 | 1 | 2 |  |  |
| 151-250 Kişilik |  |  |  |  | 1 |  |
| Toplam | - | 9 | 1 | 2 | 1 | - |

Demirözü Külliyesi

| Meslek Yüksek Okulu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Alanı | Amfi | Sınıf | Bilgisayar Lab. | Diğer Lab. | KonferansSalonu | Toplantı Salonu |
| 0-50 Kişilik |  | 4 | 1 | 1 |  |  |
| Toplam | - | 4 | 1 | 1 | - | - |

Esentepe Külliyesi

| Adalet Meslek Yüksek Okulu |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eğitim Alanı | Amfi | Sınıf | Bilgisayar Lab. | Diğer Lab. | KonferansSalonu | Toplantı Salonu |
| 0-50 Kişilik |  |  | 1 |  |  |  |
| 51-75 Kişilik |  | 3 |  |  |  |  |
| 101-150 Kişilik |  |  |  |  | 1 |  |
| Toplam | - | 3 | 1 | - | 1 | - |

| 0-50 Kişilik | - | 65 | 10 | 19 | 92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51-75 Kişilik | - | 36 | 2 | - | 38 |  |
| 76-100 Kişilik | - | 30 | - | - | 8 |  |
| 101-150 Kişilik | 6 | 10 | 1 | - | 17 |  |
| 151-250 Kişilik | - | - | - | - | - |  |
| 251-Üzeri Kişilik | - | - | - | - | - |  |
| Toplam | 6 | 141 | 13 | 19 | 155 |  |

EĞİTİM ALANLARI VE DERSLİKLER GENEL MEVCUT

  - Sosyal Alanlar

    - Kantinler ve Kafeteryalar

| Bölümler | Sayısı/Adet | Kapalı Alanı/ m2 |
| --- | --- | --- |
| Kantin | 6 | 2090 m2 |
| Toplam | 6 | 2090 m2 |

    - Yemekhaneler

| Bölümler | Sayısı/ Adet | Kapalı Alanı/ m2 | Kapasitesi/Kişi |
| --- | --- | --- | --- |
| Dede Korkut Külliyesi Personel Yemekhanesi | 1 | 662,15 m2 | 137 |
| Dede Korkut Külliyesi Öğrenci Yemekhanesi | 1 | 570 m2 | 270 |
| Bâbertî Külliyesi Yemekhane(Eğitim) | 1 | 500 m2 | 264 |
| Aydıntepe Külliyesi Yemekhane | 1 | 1.090 m2 | - |
| Demirözü Külliyesi Yemekhane(Yeni) | 1 | 1.090 m2 | - |
| Toplam | 5 | 3.912,15 m2 | 671 |

    - Misafirhane

| Bölümler | Sayısı/Adet | Kapalı Alan/ m2 | Kapasitesi/Kişi(oda) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kız | Erkek | Toplam (oda) |
| Konuk Evi | 1 | 3.940,52 m2 | - | - | 44 |
| Toplam | 1 | 3.940,52 m2 | - | - | 44 |

    - Öğrenci Yurtları

|  | Sayısı/Adet | Kapalı Alan/ m2 | Kapasitesi/Kişi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dolu | Boş | Toplam |
| Demirözü Külliyesi | 2 | 3.090 m2 | 69 | 51 | 120 |
| Aydıntepe Külliyesi | 2 | 3.090 m2 | 34 | 86 | 120 |
| Toplam | 4 | 6.180 m2 | 103 | 137 | 240 |

    - Lojmanlar

| Lojman Sayısı | Kapasitesi | Sayısı/Adet |  | Kapalı alanı/ m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dolu | Boş |  |
| Esentepe Lojmanları | 30 | 26 | 4 | 2.700 m2 |
| 1.Etap Lojmanları | 80 | 59 | 21 | 11.800 m2 |
| 2.Etap Lojmanları | 60 | 50 | 10 | 12.312 m2 |
| Aydıntepe Lojmanları | 12 | 2 | 10 | 1.020 m2 |
| Toplam | 182 | 137 | 45 | 27.832 m2 |

    - Spor Tesisleri

| Bölümler | Sayısı/Adet | Alanı/m2 |
| --- | --- | --- |
| Kapalı Halı Saha(Bâbertî Külliyesi) | 1 | 1.508 m2 |
| Basketbol Sahası(Bâbertî Külliyesi) | 1 | 758 m2 |
| Tenis Kortları(Bâbertî Külliyesi) | 2 | 1.516 m2 |
| Açık Spor Tesisleri(Dede Korkut Külliyesi) | 1 | 600 m2 |
| Spor Salonu (Aydıntepe Külliyesi) | 1 | 1.356 m2 |
| Kapalı Spor Salonu (Bâbertî Külliyesi) | 1 | 11.558 m2 |
| Toplam | 6 | 17.296 m2 |

    - Toplantı-Konferans Salonları

| Kapasitesi | Toplantı Salonu | Konferans Salonu | Toplam |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-50 Kişilik | 5 | - | 2 |
| 51-75 Kişilik |  | 2 | 2 |
| 76-100 Kişilik |  | - |  |
| 101-150 Kişilik |  | 1 | 1 |
| 151-250 Kişilik |  | 3 | 3 |
| 250 ve üzeri |  | 2 | 2 |
| TOPLAM | 5 | 8 | 10 |

  - Hizmet Alanları

    - Akademik Personel Hizmet Alanları

|  | Sayısı/Adet | Alanı/ m2 | Kullanan Sayısı (Kişi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Çalışma Odası | 243 | - | - |
| Toplam | 243 | - | - |

    - İdari Personel Hizmet Alanları

|  | Sayısı/Adet | Alanı/ m2 | Kullanan Sayısı (Kişi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servis | - | - | - |
| Çalışma Odası | 86 | - | - |
| Toplam | 86 | - | - |

  - Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları

|  | Sayısı (Adet) | Alanı (m2) |
| --- | --- | --- |
| Ambar | 9 | 384 |
| Arşiv | 11 | 324 |
| Atölye | - | - |

  - Yerleşkeler Dışındaki Alanlar/Birimler

Üniversitemize ait 2 adet kampüs yerleşkesi bulunmakta olup bunların dışında Esentepe mahallesinde bulunan Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılan bina ve Esentepe lojmanları, Demirözü’nde Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılan bina, Aydıntepe ilçesinde bulunan içerisinde yurt, lojman (12 adet), spor salonu, yemekhane olan BMYO Aydıntepe Hizmet Binası bulunmaktadı

- YATIRIM PROJELERİ

| PROJE ADI | Başlama Tarihi | BitişTarihi | Fiziki Gerçekleşme | AÇIKLAMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isı Merkezi Yapım İşi | 2016 | - | Mahkemesi devam ediyor | Betonarme kaba inşaatı bitmiş olup; kazan sistemleri, galeri içi borulama, elektrik ve motor sistemleri Yapım İşi Mahkeme tarafından durdurulmuştur. |
| İlahiyat Fakültesi Yapım İşi | 2015 | - | Devam Ediyor | Dış yalıtımı ve dış cebhesi bitmiş olup Elektrik tesisatı, Mekanik tesisatı (yangın, havalandırma) devam etmektedir. |
| Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Yapım İşi | 2015 | - | Devam Ediyor | Kaba inşaat tamamlanmıştır. Duvar çalışmaları, çatı çelik kaplaması, havalandırma tesisatı yapımı bitmiştir. |
| Alt Yapı ve Galeri Hattı Yapım İşi | 2015 | - | Devam Ediyor | Galeri hattının tamamı bitmiştir. Trafolar yerine monte edilip hatları çekilmiştir. Yolllar bitmiştir. Atık su ,yağmur suyu ve yangın hattı tamamen bitmiştir. Su deposu yapımı bitmiştir. İçme suyu tesisatı, elektrik tesisatı, aydınlatma tesisatı yapım çalışmaları deva etmektedir. |
| 1 Etap Çevre Duvarı Yapım İşi | 2017 | - | Devam Ediyor | Duvarın taş örme kısmı bitmiş olup Kaplama ve dekorasyon kısmı devam etmektedir. |
| Demirözü MYO Kazan Dairesi Yapım İşi | 2018 | - | Devam Ediyor |  |
| 1 Etap Peyzaj Yapım İşi | 2018 | 2018 | Tamamlandı | İş tamamlanmıştır. Geçici kabul çalışmaları devam etmektedir. |

II- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER

- BİTEN İNŞAATLAR

- B.Ü Yeni Kampüs Alanı 1 Etap Cami, Merkezi laboratuvar, kapalı sahalar Çevre             düzenleme ve  peysaj Yapım işi.

- B.Ü Kapalı Spor SalonuYapım İşi

- B.Ü Kütüphane  Yapım İşi

- B.Ü Aydıntepe MYO Halısaha yapım işi

- B.Ü asansör yapım ve bakım hizmet alım işi

- İHALELER

- B.Ü Beberti Külliyesi 1 Etap peysaj ve çevre düzenleme

- B.Ü Baberti Külliyesi 1 Etap Taş duvar yapımı

- B Ü İlahiyat Fakültesi yapım işi

- B. Ü Demirözü MYO kazan dairesi yapım işi

- B.Ü Aydıntepe MYO Halısaha yapım işi

- B.Ü asansör yapım işi

-Bayburt Üniversitesi 2018-2019 Yılı Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İşi

-Bayburt Üniversitesi Nitelikli Personel Alım İşi

- BÜTÇE GİDERLERİ

|  | 2018 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | GERÇEK. ORANI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TL | TL | % |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 1.888.500,00 | 1.888.467,31 | 100 |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA GİDERLERİ | 321.600,00 | 248.356,48 | 77,23 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.894.400,00 | 1.696.494,44 | 89,55 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 37.270.000,00 | 34.447.702,13 | 92,43 |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 41.374.500,00 | 38.281.020,36 | 92,52 |

## 2019 HEDEFLERİ

- 2019 HEDEFLERİMİZ

- Yeni hizmet binalarının proje ve yaklaşık maliyet çalışmalarını tamamlamak ve yapım ihalelerini gerçekleştirmek,

- Bâbertî külliyesi 2 Etap peyzaj ihalesini gerçekleştirip, işin bitirilmesi planlanmaktadır.

- Rektörlük ve bağlı birimlerin bakım onarım çalışmalarına yardımcı olmak.

- İlahiyat Fakültesi İkmal inşaatının tamamlanması.

- Altyapı ve Galeri Hattı yapım işi tamamlanması.

- Yaşam Merkezi inşaatlarını tamamlayarak faaliyete açmak.

- Baberti Külliyesinde bulunan ısı merkezinin ikmal inşaatının tamamlanmasını sağlamak.

- Baberti Külliyesi Kampüsü  çalışmalarını tamamlayarak yeni Silüet kazandırmak.

- Baberti Külliyesi Ana giriş kapısı ve nizamiye yapımı.

- Baberti külliyesi güvenlik tedbirleri kapsamında Külliyeyi korunaklı hale getirmek.

- Baberti Külliyesi Çevre sulama için Kampüse su getirmek.